- [Titulo del Proyecto]

- Etapa ___________

- Plan de Negocio

- INDICE

1	Resumen Ejecutivo	2

2	Los beneficos	2

3	Administración de portafolio	2

4	Resumen Financiero	8

5	Resumen Legal	9

6	Resumen de Propiedad Intelectual	9

7	Resumen de los requerimientos de reecursos tecnologicos y presupuesto	9

8	Mayores riesgos, supuestos y contingencias	11

9	Contrato del proyecto	11

10	calendario del proyecto	13

# Resumen Ejecutivo

El Resumen Ejecutivo entrega un resumen de las recomendaciones entregadas por el Grupo Interdisciplinario, además se identifican los mayores riesgos y situaciones,  se da a conocer una visión general de los elementos críticos del proyecto en menos de una página. Este documento esta dirigido hacia los ejecutivos que toman decisiones, es decir al GDP proveyéndole de un entendimiento global del desarrollo tecnológico.

Un buen Resumen Ejecutivo entregará al lector toda la información necesaria para responder  consultas como ¿Por qué el GDP debe impulsar el desarrollo de una solución tecnológica? Esta sección permitirá responder las siguientes preguntas:

- ¿De qué se trata el proyecto? (¿Qué estamos nosotros haciendo?)

- ¿Cuáles son los beneficios a obtener para la empresa y el cliente?

- ¿Cuáles es la inversión requerida? (¿Cuál será el costo?)

- ¿Cuáles son los riesgos conocidos y cómo serán manejados?

- ¿Cuál es la decisión del GDP? ( Ir a la siguiente etapa, no continuar, o re-direccionar el proyecto y los recursos)

Las respuestas a estas preguntas deben ser cortas y focalizadas y en lo posible la sección no debe superar de 1 a 2 párrafos.

# Los beneficos

Esta sección muestra el estado de la oportunidad de negocio. El nivel de detalles aumentará según el progreso de equipo de una etapa a otra. Es aquí donde se deben responder las siguientes preguntas:

- ¿El proyecto sigue la estrategia definida por la empresa?

- ¿Cuál es el valor agregado que aporta el proyecto?

- ¿Cuál es el potencial de mercado no alcanzado?

- ¿Quienes son nuestros competidores y cómo este proyecto compite con ellos?

Las respuestas a estas preguntas deben ser cortas y focalizadas y en lo posible la sección no debe superar de 1 a 2 párrafos.

# Administración de portafolio

En esta sección el GI entregará un resumen con la información necesaria al GDP para finalizar el análisis de portafolio. Durante la etapa en cuestión, el GI analizará y evaluará los principales criterios basados en los siguientes conceptos: Alineamiento con la Estrategia e Importancia, Ventajas Competitivas Tecnológicas, Sinergias, Riesgos Tecnológicos, Mercado Objetivo y Ganancia. El GI presentará sus resultados al GDP en la fase de revisión de la etapa. Durante el proceso de revisión de Portafolio el GDP aceptará la evaluación del equipo o lo ajustará según sea el caso.

Las siguientes tablas describen los principales criterios para la Administración de Portafolio Tecnológico. El GI necesita proveer ciertos razonamientos, como también algún materia de apoyo de sus conclusiones. Esto ayudará al GDP a comprender mejor cual fue el razonamiento usado en la evaluación.

Criterio de evaluación:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Alineamiento con la estrategia e importancia |  |  |  |  |  |
| El grado con el cual el proyecto esta alineado con la estrategia de tecnología la Empresa | Poco | Modesta Alineación: no es un elemento clave | Buena alineación; concuerda con algunos de los elementos clave | Fuerte, un claro alineamiento con la estrategia de la Empresa |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Alineamiento con la estrategia e importancia |  |  |  |  |  |
| Importancia Estratégica | Menor, no hay un daño notorio si el proyecto es cancelado | Modesto, impacto en competencia y financiero | Significativo, dificultad para recuperarse si el proyecto no es exitoso o es cancelado | Muy alto; el futuro tecnológico de la Empresa depende de este proyecto |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Ventaja tecnológica competitiva |  |  |  |  |  |
| Tecnología que produce beneficios únicos al cliente | Ninguna; No hay beneficios provistos | Menores; se proveen beneficios únicos | Al menos uno Grande; Se proveen algunos beneficios únicos | Realmente únicos; Claramente se proveen beneficios únicos e importantes |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Ventaja Tecnológica competitiva |  |  |  |  |  |
| Tecnología que provee una ventaja competitiva | No se provee una ventaja competitiva | Ventaja menor sobre la competencia | Se provee alguna ventaja | Se provee ventaja distintiva y sostenible sobre la competencia |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Sinergias que apoyan las habilidades centrales |  |  |  |  |  |
| Grado de sinergias con los negocios | Bajas; requiere adquisición o capacidad de contratar/construir | Modesta; hay sinergias con algunas habilidades de negocios, pero requiere nuevas habilidades/recursos | Moderados; capacidad disponible pero se debe encuadrar | Alta; se puede apoyar exitosamente habilidades de negocios/recursos |  |

Nota: Usa este criterio para evaluar como lo requerimientos de marketing, ventas, distribución, etc. concuerdan con las competencias de la Empresa en éstas áreas.

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Sinergias que apalancan las habilidades centrales |  |  |  |  |  |
| Grado de sinergias tecnológicas | Tecnologías nuevas para la Empresa; (apenas) no hay habilidades | Alguna experiencia en Investigación y desarrollo, pero probablemente insuficiente | Ocasionalmente practicado por la Empresa | Ampliamente practicada en la Empresa |  |

Nota: Usar éstos criterios para evaluar como los requerimientos técnicos del proyecto se alinean con las competencias e infraestructura de la Empresa en éstas áreas.

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Sinergias que apoyan las habilidades centrales |  |  |  |  |  |
| Grado de sinergias con Manufactura/procesamiento | Baja; nueva a nosotros; requiere adquisición de, nuevas alianzas o construir nuevas habilidades de procesos | Modesta; lo hace/o es apto, pero requiere modificaciones mayores en las capacidades de manufactura actuales | Buenas; lo hace/o es apto solo con modificaciones menores a las capacidades de manufactura existentes | Alto lo hace/o es apto con a las capacidades de manufactura existentes |  |

Nota: Usar éstos criterios para evaluar como los requerimientos técnicos del proyecto se alinean con las competencias e infraestructura de la Empresa en éstas áreas.

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Sinergias que apalancan las habilidades centrales |  |  |  |  |  |
| Grado de Sinergias de software, arquitectura de sistemas | Nuevas a la Empresa; (casi) no hay habilidades | Alguna experiencia pero probablemente insuficiente | Practicado ocasionalmente en la Empresa | Ampliamente practicado en la empresa |  |

Nota: Usar éstos criterios para evaluar como los requerimientos técnicos del proyecto se alinean con las competencias e infraestructura de la Empresa en éstas áreas.

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Riesgo Tecnológicos |  |  |  |  |  |
| Magnitud de la brecha tecnológica | Grande, Brecha de alto riesgo, entre la tecnología actual y la deseada | Alcanzable pero se necesitan cambios mayores | Se requieren algunos cambios menores | La diferencia es mínima; se requieren mínimos cambios, virtualmente no hay riesgos |  |

Note: Usar éste criterio para evaluar  cual es la diferencia entre la actual tecnología y la deseada.

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Riesgos Tecnológicos |  |  |  |  |  |
| Grado de Complejidad Técnica | Muy alta; hay muchos obstáculos | Alta, hay muchos obstáculos, pero definidos | Desafiante, pero lo hace/o es apto | Sencillo |  |

Note:  Usar  éste criterio para evaluar cuan difícil será anular la diferencia entre la actual tecnología y la deseada

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Riesgos Tecnológicos |  |  |  |  |  |
| Grado de Garantía Técnica | Baja, no probable; <20% de probabilidad | Modesta, algo probable; 40% de probabilidad | Buena, altamente probable; 70% probabilidad | Alta certeza; probabilidad |  |

Nota: Usar este criterio para evaluar la certeza de éxito dado la brecha de complejidad tecnológica que se presenta. La tabla siguiente puede ayudar a evaluar este criterio. Dado una puntuación de 0 a 20% para cada pregunta, se puede usar la suma como un grado de certeza técnica.

| Preguntas | Respuestas |  |  | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta tecnología es nueva en la empresa? | Si = 0 | Algo = 0.1 | No = 0.2 |  |
| Esta tecnología necesita nuevos módulos? | Si = 0 | Algo = 0.1 | No = 0.2 |  |
| El proceso tecnológico es nuevo en la empresa? | Si = 0 | Algo = 0.1 | No = 0.2 |  |
| Es nuevo el ofrecimiento tecnológico para la empresa | Si = 0 | Algo = 0.1 | No = 0.2 |  |
| Se necesitan nuevas herramientas de software o aplicaciones? | Si = 0 | Algo = 0.1 | No = 0.2 |  |
| Total |  |  |  |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Mercado |  |  |  |  |  |
| Tamaño del mercado total | Mercado pequeño; < 500M | Mercado de pequeño a mediano; <2000M | Mercado atractivo; < 10000M | Mercado importante; >20000M |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Mercado |  |  |  |  |  |
| Velocidad de crecimiento del mercado | Baja, pequeño o no se espera crecimiento <10% | Modesto; se espera un poco de crecimiento < 30% | Bueno; se espera un fuerte crecimiento < 50% | Alto; se espera un gran crecimiento > 80% |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Mercado |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad del mercado | Bajo; es un mercado de “commodities” | Modesta; baja rentabilidad | Buena; buenos márgenes | Alta; grandes márgenes |  |

Nota: La siguiente tabla puede ayudar a la evaluación de este criterio. La puntuación va de 0 a 2 por cada pregunta, la suma total puede ser usada como medida de evaluación de la Rentabilidad del mercado.

| Preguntas | Respuesta |  |  | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Existen sustitutos disponibles? | Muchos = 0 | Algunos = 1 | Pocos =2 |  |
| Qué clase de competencia existe en el Mercado? | Poca = 0 | Razonable = 1 | Cartel = 2 |  |
| Nuestros clientes tienen poder de negociación? | Dom. la demanda = 0 | Balanceado = 1 | Dom. la oferta = 2 |  |
| Nuestros proveedores tienen poder de negociación? | Dom. la oferta = 0 | Balanceado = 1 | Dom. la demanda = 2 |  |
| Existen barreras de entrada? | Bajas = 0 | Medianas = 1 | Altas = 2 |  |
| Total |  |  |  |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Mercado |  |  |  |  |  |
| Certeza de las estimaciones de mercado | Bajas, <20% probabilidad | Modesta; 40% probabilidad | Buena; 70% probabilidad | Alta certeza; > 90% probabilidad |  |

Nota: La siguiente tabla puede ayudar en la evaluación de este criterio.

| Características del mercado | Probabilidad |
| --- | --- |
| Mercado completamente nuevo | 20% |
| Mercado emergente | 40% |
| Mercado conocido, con ciertas dudas | 70% |
| Mercado maduro y con pocas variaciones | 90% |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Mercado |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de éxito de mercado para este proyecto | Baja ; no probable, <20% probabilidad | Modesta; 40% probabilidad | Buena; 70% probabilidad | Alta certeza; > 90% probabilidad |  |

Nota: Usar este criterio para determinar la probabilidad de éxito de este proyecto, determinado por las actuales condiciones del mercado externo.

| Preguntas | Respuestas |  |  | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuál es la posición de la empresa en el mercado? | Baja = .05 | Mediana = 0.1 | Líder = .15 |  |
| Numero de clientes lideres identificados | Ninguno = .05 | 1 - 2 = .1 | 3 o mas = .15 |  |
| Qué metas de porcentajes de Ingresos fueron fijados? | <30% = .05 | 30% - 70% = .1 | >70% = .15 |  |
| Nivel de ventaja competitiva | 1 – 3 = .05 | 4 – 7 = .1 | 8 - 10 = .15 |  |
| Evaluación de la ventaja de PI | 1 – 3 = .05 | 4 – 7 = .1 | 8 - 10 = .15 |  |
| Evaluación de los beneficios a clientes | 1 – 3 = .05 | 4 – 7 = .1 | 8 - 10 = .15 |  |
| Total |  |  |  |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 |  | 4 | 7 | 10 |  | Evaluación |
| Ganancia Financiera |  |  |  |  |  |  |  |
| Rentabilidad esperada (Valor presente neto, VPN) | Baja; <10M | Mediana; <30M |  | Buena; <50M |  | Alta; >70M |  |

Nota: El Valor Presente Neto (VPN) es la acumulación de todos los VPN de los productos relacionados al proyecto

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Ganancia Financiera |  |  |  |  |  |
| Tiempo de puesta en marcha | > 8 años | < 6 años | < 4 años | < 2 años |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

|  | Escala de Evaluación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio Principal | 1 | 4 | 7 | 10 | Evaluación |
| Ganancia Financiera |  |  |  |  |  |
| Probabilidad de la estimación de ganancia financiera | Baja ; no probable, <20% probabilidad | 40% probabilidad | 70% probabilidad | Alta >90% probabilidad |  |

Razonamientos y material de apoyo deben ser insertados aquí:

# Resumen Financiero

Al final de la etapa de Desarrollo, a lo menos el GI debe presentar las proyecciones financieras de proyecto. Use esta sección para presentar un resumen de los objetivos financieros que el proyecto intenta alcanzar, como también sus posibles variaciones.

Se espera que, el grado de sofisticación de este análisis, aumente a medida que el proyecto progresa. Durante la etapa cero del producto (etapa de concepto) y la etapa uno del producto (etapa de definición) se espera que los escenarios de trabajo estén basados en supuestos. Sin embargo, las etapas siguientes requieren información mas detallada, análisis rigurosos y prueba y validación de los supuestos. Depende del GI el usar un juicio colectivo al seleccionar las recomendaciones específicas de cada etapa.

Incluya una presentación de la siguiente información de todos los nuevos productos:

- Ingreso esperado y crecimiento

- Margen bruto (ventas menos costos directos de ventas) esperado y ganancia neta (proyectado a cinco años)

- Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno (TIR)

- Punto de Equilibrio (Break-even point)

- Esta sección no debe sobre pasar 1 o 2 párrafos.

# Resumen Legal

El resumen legal muestra el estatus de cualquier situación legal que involucre el proyecto. En no más de uno o dos párrafos, se analiza cualquier situación legal y regulatoria del proyecto.

# Resumen de Propiedad Intelectual

Esta sección resume el estado de la Propiedad Intelectual  (PI) del proyecto. En uno o dos párrafos se deben referir a las siguientes áreas:

- Estrategia para proteger la PI

- Resumen de los procedimientos de PI, como registro de patentes o acuerdos de transferencia de tecnología, etc.

# Resumen de los requerimientos de recursos tecnologicos y presupuesto

El resumen de los requerimientos de recursos y presupuesto presenta en 2 a 3 párrafos presenta una visión general de los recursos necesarios para este proyecto a través de todas las etapas. Dependiendo de las etapas incluya la información que indica la tabla siguiente:

| - Información | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Costo total estimado para las etapas restantes - Costo estimado (gastos, capital, inventario en proceso, etc.) para la siguiente etapa - GI propuesto y Jefe de proyecto - Tecnología y equipos necesarios para la transferencia - Tecnología y equipos necesarios en el soporte y desarrollo de productos - Costo total estimado del equipo de desarrollo de producto - Costos (gastos, capital, inventario en proceso, medios de pruebas) para el lanzamiento de productos | - X - X | - X - X - X | - X - X | - X - X | - X - X | - X - X - X |

El lector de esta sección debe obtener una estimación de los recursos necesarios para la implementación exitosa del proyecto

La siguiente tabla puede ser usada para resumir los recursos necesitados:

|  | Concepto | Definición | Planificación | Desarrollo Técnico | Manufactura | Distribución | Servicio Post Venta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotación de personal |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniería de Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniería de Materiales |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniería de Producto |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniería de Sistemas |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniería de Procesos |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos |  |  |  |  |  |  |  |
| Experto en Procesos |  |  |  |  |  |  |  |
| Envase |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo & Simulación |  |  |  |  |  |  |  |
| Caracterización |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo Compacto |  |  |  |  |  |  |  |
| Biblioteca |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| Marketing |  |  |  |  |  |  |  |
| Material & Planeación |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratista |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad del producto |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricación |  |  |  |  |  |  |  |
| Embalaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Presentación |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos en fase de finalización (WIP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos (no-capital) |  |  |  |  |  |  |  |

# Mayores riesgos, supuestos y contingencias

Esta sección resume en 1 a 3 párrafos los riesgos y supuestos para todo el proyecto.

- Riesgo y supuestos en Investigación y Desarrollos

- Riesgos y Supuestos legales

- Riesgos y supuestos en el Programa, en los recursos, en la programación (agenda) y en el presupuesto

El objetivo de esta sección es manejar los riesgos con el menor impacto en el éxito del proyecto.

Esta sección esta destinada a la discusión de los riesgos críticos solamente. Se deben identificar de 2 a 4 supuestos fundamentales y presentar el potencial de impacto sobre la oportunidad de negocio de estos supuestos si fueron analizados en forma incorrecta. Una forma de cuantificar el impacto de estos riesgos, son por ejemplo: porcentaje en la disminución de ingresos, el número de días de atraso en el calendario.

Los responsables de cada uno de los riesgos críticos  identificados debe ser muy bien identificado y ellos deben reportar al GI, ya que son ellos los responsables por mantener al día el programa de trabajo.

# Contrato del proyecto

El Contrato de Proyecto es usado como una herramienta de trabajo, donde se documentan los objetivos del proyecto acordados por el GDP y GI.

Los objetivos deben ser medidos en forma cualitativamente, cuando sea posible, manteniendo ciertos criterios razonables. Sin embargo, objetivos definidos para crecimiento, ventas, etc.; deben ser medidos cuantitativamente.

Una fuerte variación en los objetivos provocará una etapa de revisión extra. El jefe de proyecto es el responsable de realizar, junto al GDP, esta etapa de revisión extra, que podría hacer variar los alcances iniciales del contrato del proyecto.

El Contrato del Proyecto se divide en dos secciones. En la primera parte se definen los criterios, parámetros y valores para pasa r de una etapa a la otra. Si la decisión del GDP es continuar, entonces éste se comprometa a proveer al GI con los requerimientos de presupuesto y recursos necesarios para la siguiente etapa. La segunda parte del contrato del proyecto presenta los parámetros o criterios comunes a todas las etapas del proyecto. Estos parámetros incluyen objetivos financieros, requerimientos críticos y fechas comprometidas en el proyecto.

|  | Parámetros de la etapa _____________ | - Objetivo | - Limite de Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| - Presupuesto |  |  |  |
|  | - Gasto (k$) |  |  |
|  | - Capital (k$) |  |  |
| - Calendario |  |  |  |
|  | - Hito 1 (Fecha) |  |  |
|  | - Hito 2 (Fecha) |  |  |
| - v | - Hito 3 (Fecha) |  |  |
|  | - Hito 4 (Fecha) |  |  |
|  | - Fecha Etapa Revisión |  |  |
| Recursos |  |  |  |
|  | - Recursos para Laboratorios de Ingeniería |  |  |
|  | - Recursos para Marketing |  |  |
|  | - Recursos para Entrenamientos |  |  |
|  | - Recursos para la Distribución |  |  |
|  | - Otros Recursos |  |  |
| - Recursos de Fabrica |  |  |  |
|  | - Lugar(s) de Desarrollo |  |  |
|  | - Lugar(s) de Fabricación |  |  |
|  | - WIP |  |  |
|  | - Tiempo del ciclo/Prioridad de las Partes |  |  |
|  | - Prioridad Normal (Días/Capa) |  |  |
|  | - Prioridad Intermedia (Días/Capa: # de partes ) |  |  |
|  | - Prioridad Alta (Días/Capa: # de partes) |  |  |

| calendario del proyecto | Parámetros para todo el proyecto | - Objetivo | - Límite de Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| - Resumen Financiero |  |  |  |
|  | - Costos a través de todas las etapas de Investigación Y Desarrollo |  |  |
|  | - Capital a través de todas las etapas de Investigación y Desarrollo |  |  |
| - Beneficios |  |  |  |
| - Dependencias Criticas/Directores/Contingencias |  |  |  |
|  | - Dependencias Criticas (si aplica) |  |  |
|  | - Legal/Regulatorio (si aplica) |  |  |
| - Calendario |  |  |  |
|  | - Fecha Termino Etapa Concepto |  |  |
|  | - Fecha Termino Etapa Definición |  |  |
|  | - Fecha Termino Etapa Planificación |  |  |
|  | - Fecha Termino Etapa Desarrollo Técnico |  |  |
|  | - Fecha Termino Etapa Manufactura |  |  |

La información en esta sección es un resume que proviene del Plan de Integración de Proyecto. La que puede ser presentada en términos de una Carta Gannt o una tabla de hitos, donde claramente se ven las tareas, los responsables, duración, dependencias y fases criticas.

Esta sección muestra un alto nivel descriptivo del tiempo de duración del desarrollo de la solución. Una buena herramienta para esta sección es el uso de la aplicación “Microsoft Proyect”.